La stratégie la plus simple et la moins coûteuse, c’est de lancer un service WhatsApp + fiche web simple, pas une vraie application au début.

Le principe

Vous ne demandez pas aux pharmacies de “changer leur façon de travailler”.
Vous leur apportez seulement des commandes supplémentaires.

Elles n’ont ni logiciel à installer, ni formation lourde, ni coût élevé au départ.

Le modèle le plus facile à faire accepter

1) Une vitrine simple

Créez :

- une page web très simple,

- une fiche Google Business/Google Maps,

- un numéro WhatsApp central.

Sur cette vitrine, le client cherche :

- le médicament,

- la pharmacie la plus proche,

- le prix,

- le contact WhatsApp.

2) Les pharmacies répondent par WhatsApp

Chaque pharmacie partenaire reçoit les demandes :

- disponibilité,

- prix,

- confirmation de stock,

- adresse.

Au début, vous ne gérez pas le stock automatiquement.
Vous faites une confirmation manuelle par WhatsApp ou appel. C’est beaucoup plus réaliste à Kinshasa.

3) Vous faites l’intermédiaire

Le client envoie sa demande sur votre WhatsApp central.
Vous la transmettez à 2 ou 3 pharmacies partenaires proches.
La première qui confirme reçoit la commande.

C’est le modèle le plus simple : vous apportez le client, la pharmacie vend.

Pourquoi cela marche mieux pour convaincre les pharmacies

Les pharmacies adhèrent plus facilement si vous leur dites :

- vous ne remplacez pas leur système,

- vous ne demandez pas de gros investissement,

- vous leur envoyez des clients,

- elles gardent leur autonomie,

- elles peuvent arrêter quand elles veulent.

Autrement dit : zéro risque, bénéfice immédiat.

Ce qu’il ne faut pas faire au début

Évitez de commencer par :

- une application complexe,

- un stock en temps réel,

- un système de paiement intégré,

- une livraison automatisée,

- un tableau de bord compliqué.

Ces éléments créent souvent de la méfiance et ralentissent l’adoption.

La bonne méthode de départ

Phase 1 : quartier pilote

Choisissez une seule zone, par exemple :

- Gombe,

- Limete,

- Ngaliema,

- ou un axe précis très actif.

Phase 2 : 10 à 20 pharmacies max

Pas plus au début.
L’objectif est de prouver que :

- les clients commandent,

- les pharmacies répondent,

- le système génère du chiffre.

Phase 3 : service manuel assisté

- commandes via WhatsApp,

- disponibilité confirmée manuellement,

- livraison par motards partenaires,

- paiement cash ou Mobile Money.

Phase 4 : automatisation progressive

Quand les pharmacies voient des résultats, vous ajoutez :

- catalogue,

- mini tableau de bord,

- gestion de stock simplifiée,

- application mobile.

Le format le plus convaincant pour les pharmacies

Proposez une offre très claire :

“Nous vous envoyons des clients sans changer votre manière de travailler. Vous confirmez juste les disponibilités par WhatsApp.”

Vous pouvez même démarrer avec :

- inscription gratuite pendant 3 mois,

- commission uniquement sur ventes réalisées,

- visibilité offerte aux premières pharmacies partenaires.

La logique économique la plus adaptée

Le mieux au départ est un modèle :

- sans abonnement obligatoire,

- avec commission légère sur les ventes générées,

- et éventuellement mise en avant payante plus tard.

Cela réduit la résistance à l’entrée.

En une phrase

La meilleure stratégie, c’est de lancer un service de mise en relation par WhatsApp, appuyé par une vitrine web simple et une opération terrain, puis de digitaliser seulement après avoir prouvé que les pharmacies gagnent déjà de l’argent